## Slide 1
プロジェクト報告
Project Status Report
プロジェクト名：
報告者： 報告日： 年 月 日
報告期間：

## Slide 2
目次
1. 全体進捗サマリー
2. タスク進捗状況
3. 課題・リスク管理
4. 今後の計画

## Slide 3
全体進捗サマリー
全体進捗
65%
順調
完了タスク
24/37
予定通り
残り日数
42日
注意
Chart: 
| 設計 | 開発 | テスト | リリース
計画 | 100 | 100 | 100 | 100
実績 | 100 | 75 | 30 | 0

## Slide 4
タスク進捗状況
タスク名 | 担当者 | 期限 | 進捗率 | ステータス
要件定義書作成 | 田中 | 完了 | 100% | 完了
基本設計 | 佐藤 | 完了 | 100% | 完了
詳細設計 | 鈴木 | 6/15 | 80% | 進行中
開発（フェーズ1） | 山田 | 7/30 | 45% | 進行中
テスト計画策定 | 高橋 | 8/15 | 10% | 未着手
プロジェクト報告

## Slide 5
課題・リスク管理
A-001
優先度: 高
API仕様の変更による
影響範囲の再調査が必要
対応中
A-002
優先度: 中
テスト環境の
構築遅延
検討中
A-003
優先度: 低
外部ベンダーの
スケジュール調整
監視中
プロジェクト報告

## Slide 6
今後の計画
1
6月
詳細設計完了
開発Phase1完了
2
7月
開発Phase2
テスト準備
3
8月
総合テスト
UAT実施
4
9月
本番リリース
運用開始
アクションアイテム
1. API仕様変更の影響調査完了（担当：鈴木、期限：6/10）
2. テスト環境構築の代替案検討（担当：山田、期限：6/15）
3. 次回ステアリングコミッティ準備（担当：田中、期限：6/20）