## Slide 1
プロジェクトロードマップ
2026年 新基幹システム導入計画 — 5フェーズ
作成日：2026年5月1日
作成者：経営企画部
Phase 1 要件定義
2026年 1〜2月
完了 ✓
業務フロー分析
要件ヒアリング
仕様書作成
Phase 2 設計
2026年 3〜4月
完了 ✓
基本設計
DB設計
UI/UX設計
Phase 3 開発
2026年 5〜6月
進行中 ▶
機能実装
API連携
テスト設計
Phase 4 テスト
2026年 7〜8月
未着手
単体テスト
結合テスト
UAT
Phase 5 リリース
2026年 9月
未着手
本番移行
研修実施
運用開始