## Slide 1
⑩チーム・担当者別進捗報告テンプレート
プロジェクト名:
新ECサイト構築プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
田中 拓也（チームリーダー）
担当者
担当タスク
ステータス
進捗
完了予定日
課題・連絡事項
田中 拓也 （開発リーダー）
フロントエンド実装 ・トップページ、商品一覧画面
進行中
60%
2026/8/22
API接続のエラーハンドリングを優先対応中
山田 由紀 （バックエンド）
バックエンド開発 ・決済システム連携、在庫管理
進行中
40%
2026/8/25
決済APIの仕様変更への対応が完了次第、速度を上げる予定
鈴木 健一 （インフラ）
ステージング環境構築 ・サーバー設定、CI/CD整備
完了
100%
完了（8/8）
本番環境の設定は8/20より着手
佐藤 真理 （QA）
テスト計画書作成 ・テストケース設計
予定
0%
2026/9/1〜
テスト準備完了。開発完了後すぐ着手できる状態
（氏名・役割）
（担当タスク名と作業内容）
0%
（日付）
（課題・共有事項）