## Slide 1
⑨ スケジュール型進捗報告テンプレート
プロジェクト名:
新ECサイト構築プロジェクト
報告日:
2026年8月10日
報告者:
田中 拓也
要件定義 7/1〜7/18
完了
基本設計 7/21〜7/31
完了
開発 8/4〜8/29
進行中
▼ 現在地
テスト 9/1〜9/12
予定
リリース 9/15
予定
今フェーズ（開発）の詳細進捗と主なマイルストーン
フロントエンド開発（担当: 田中）
バックエンド開発（担当: 山田）
次のマイルストーン
進捗率 60% ・画面設計完了 ・API接続実装中
進捗率 40% ・DB移行完了 ・ビジネスロジック実装中
8/14: コードフリーズ 8/24: テスト環境準備完了 9/15: リリース本番